Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA nr

Zawarta w dniu ............................................ 2013 r. we Fromborku

pomiędzy:

............................................................,

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy

„Zamawiającym”,

a

firmą ..........................................

reprezentowaną przez:..........................,

zwaną dalej „Wykonawcą „

W rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest  dostawa i montaż drzwi oraz  okien antywłamaniowych 
na parterze w zabytkowych budynkach należących do Muzeum Mikołaja Kopernika 
we Fromborku, która obejmuje:

Dawny Pałac Biskupi, - wymiana trojga drzwi wejściowych

Brama Południowa – wymiana trzech okien w pomieszczeniu kasy muzealnej,

Nowy Wikariat – wymiana siedmiu okien na parterze,

Dom Kustosza – wymiana okna piwnicznego

-  zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz  z załącznikami.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

a) demontaż drewnianych okien w ilości 11 sztuk,  oraz drewnianych drzwi w ilości 3 sztuk,

b) wywóz zdemontowanych okien i drzwi,

c) dostawa i montaż nowych okien antywłamaniowych w ilości 11  sztuk i drzwi w ilości 
3 sztuk,

d) wykonanie obróbek po montażu stolarki,

## e) zapewnienie i świadczenie serwisu gwarancyjnego.

§ 2.

## Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace określone w §1 zgodnie z niniejszą Umową 
i  należytą starannością , w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz  przy uwzględnieniu  przepisów  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z pózn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych 
i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579, z pózn. zm.).

§ 3

1. Ostateczny termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień  10.12.2013 r.

2. Za dotrzymanie umownego terminu realizacji umowy strony uznają całkowite zakończenie wszystkich prac składających się na przedmiot umowy.

3. Termin określony w ust. 1 będzie potwierdzony pisemnie w formie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez uprawnione osoby. Protokół zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad,  bez względu na koszty z tym związane pod rygorem zlecenia ich usunięcia na jego koszt i ryzyko innemu podmiotowi.

5. Jeżeli w toku czynności zdawczo - odbiorczych zostaną stwierdzone wady, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

## -  jeżeli wady nadają się do usunięcia - odmówi odbioru do czasu usunięcia wad. Zamawiający określi Wykonawcy termin do usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w określonym terminie Zamawiający może odstąpić od umowy;

## - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

## a) jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio cenę zamówienia ,

## b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

## 6. Za datę odbioru, w przypadku wystąpienia wad, przyjmuje się dzień odbioru po usunięciu wad lub wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

§ 4

1. Całkowity koszt brutto przedmiotu umowy ustala się na ..........................zł brutto

(.............................................................................. PLN)

Netto .....................................zł

VAT .....................................zł

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

- Płatność będzie dokonana na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od doręczenia faktury  do siedziby Zamawiającego.

- Protokół odbioru końcowego, stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad 
i usterek jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT z tytułu realizacji umowy.

- Strony ustalają , że Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, uzasadniając, że w momencie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

4. Płatność będzie dokonana na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

§ 6.

1. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy 3 letniej gwarancji.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać bez dodatkowych opłat wynikłe usterki i wady i błędy w działaniu dostarczonego przedmiotu umowy.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

4. Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy z datą odbioru końcowego. Dokument gwarancyjny będzie załącznikiem 
do końcowego protokołu odbioru.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

6. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia w trakcie realizacji robót Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy.

7.  Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 7

- Od daty przejęcia terenu robót, do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe 
na udostępnionym terenie.

- Wykonawca odpowiada w szczególności za:

- właściwe i terminowe wykonanie prac,

- zabezpieczenie terenu robót z zachowaniem najwyższej staranności 
      i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie 
      i w pobliżu obiektu

3. Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia.

4. Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań bhp i ppoż. przy wykonywaniu zamówienia.

5. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:

- zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza prowadzonych prac,

- przerwania prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia już wykonanych  przed ich zniszczeniem,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia 
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

- dbania o należyty stan i porządek na terenie prowadzonych prac i terenie przyległym,  dowozu materiałów w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych,

- uporządkowania terenu  najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

§ 8.

1. W razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.

2. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji określonych w § 5, ponad terminy ustalone w tym postanowieniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości

brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, 
od wykonania którego odstąpił Zamawiający.

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 9

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia przez Strony.

5. Niniejsza umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający: 									Wykonawca